### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                                    АДМИНИСТРАЦИИ   СЕРГИЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ      ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

От  14 марта 2016г.	                   № 20-п

"О мерах по переходу на предоставление муниципальных услуг администрацией Сергиевского  сельского поселения Даниловского муниципального района, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Сергиевского сельского поселения Даниловского муниципального района, в электронной форме

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", распоряжениями Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. N 1993-р "Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде", от 25 апреля 2011 г. N 729-р "Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме" администрация Сергиевского сельского поселения Даниловского муниципального  района :

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.1. Утвердить сводный перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых администрацией  Сергиевского сельского поселения  Даниловского муниципального района, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Сергиевского  сельского поселения Даниловского муниципального района, в электронной форме. (приложение № 1)

1.2. Утвердить план-график перехода на предоставление муниципальных услуг администрацией  Сергиевского сельского поселения Даниловского муниципального района, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями  Сергиевского сельского поселения Даниловского муниципального района, в электронной форме. (приложение №2).

2. Возложить ответственность на   ведущего специалиста администрации Сергиевского сельского поселения  на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

3.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию.

4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Сергиевского сельского поселения А.В.Иордатий

Приложение N 1

к постановлению администрации

Сергиевского сельского поселения

Даниловского муниципального района

от 14.03.2016 г. N 20-п

# Сводный перечень
первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых администрацией  Сергиевского  сельского поселения Даниловского муниципального района, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Сергиевского Даниловского муниципального района, в электронной форме

| №п\п | Наименование услуги | Ответственные исполнители | Заключительный этап предоставления услуги в электронном виде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Передача жилого помещения муниципального жилищного фонда в собственность граждан (приватизация)» | Администрация Сергиевского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области | 5 этап |
| 2 | «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях Сергиевского сельского поселения» | Администрация Сергиевского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области | 5 этап |
| 3 | «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» | Администрация Сергиевского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области | 5 этап |
| 4 | «Присвоение (изменение) адресов объектам недвижимости на территории администрации Сергиевского сельского поселения» | Администрация Сергиевского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области | 5 этап |
| 5 | «Выдача документов ( выписки из похозяйственной книги, справок и иных документов)» | Администрация Сергиевского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области | 5 этап |
| 6 | «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» | Администрация Сергиевского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области | 5 этап |
| 7 | Исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля на территории Сергиевского сельского поселения | Администрация Сергиевского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области | 5 этап |
| 8 | «Предоставление в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков из состава земель государственная собственность на которые не разграничена и находящихся в муниципальной собственности на территории Сергиевского сельского поселения поселения без проведения торгов» | Администрация Сергиевского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области | 5 этап |
| 9 | «Предоставление земельных участков по результатам торгов» | Администрация Сергиевского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области | 5 этап |
| 10 | «Организация деятельности культурно-досуговых учреждений по проведению мероприятий на территории Сергиевского сельского поселения» | Администрация Сергиевского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области | 5 этап |
| 11 | «Библиотечное обслуживание населения Сергиевского сельского поселения» | Администрация Сергиевского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области | 5 этап |
| 12 | Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Сергиевского сельского поселения. | Администрация Сергиевского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области | 5 этап |
| 13 | Предоставление гражданам в собственность бесплатно в земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для индивидуального строительства | Администрация Сергиевского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области | 5 этап |
| 14 | Предоствление в собственность бесплатно гражданам имеющих трех и более детей, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для индивидуального строительства | Администрация Сергиевского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области | 5 этап |

Приложение N 2

к постановлению администрации

Сергиевского  сельского поселения

Даниловского муниципального района

от14.03.2016 г. N 20-п

# План-график
перехода на предоставление муниципальных услуг администрацией Сергиевского сельского поселения  Даниловского муниципального района, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Сергиевского  сельского поселения Даниловского муниципального района, в электронной форме

| N п/п | Наименование предоставляемой услуги | Ответственный исполнитель | Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I этап размещение информации об услуге в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | II этап размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде | III этап обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого Портала государственных и муниципальных услуг (функций). | IV этап обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого Портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) | V этап обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) если это не запрещено федеральным законом |
| 1 | Передача жилого помещения муниципального жилищного фонда в собственность граждан (приватизация) | Администрация Сергиевского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области | До 01.01.20016 | До 01.01.2017 | До 01.01.2017 | До 01.01.2018 | До 01.01.2019 |
| 2 | «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях Сергиевского сельского поселения» | Администрация Сергиевского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области | До 01.01.20016 | До 01.01.2017 | До 01.01.2017 | До 01.01.2018 | До 01.01.2019 |
| 3 | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» | Администрация Сергиевского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области | До 01.01.20016 | До 01.01.2017 | До 01.01.2017 | До 01.01.2018 | До 01.01.2019 |
| 4 | «Присвоение (изменение) адресов объектам недвижимости на территории администрации Сергиевского сельского поселения» | Администрация Сергиевского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области | До 01.01.20016 | До 01.01.2017 | До 01.01.2017 | До 01.01.2018 | До 01.01.2019 |
| 5 | «Выдача документов ( выписки из похозяйственной книги, справок и иных документов)» | Администрация Сергиевского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области | До 01.01.20016 | До 01.01.2017 | До 01.01.2017 | До 01.01.2018 | До 01.01.2019 |
| 6 | «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» | Администрация Сергиевского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области | До 01.01.20016 | До 01.01.2017 | До 01.01.2017 | До 01.01.2018 | До 01.01.2019 |
| 7 | Исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля на территории Сергиевского сельско | Администрация Сергиевского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области | До 01.01.20016 | До 01.01.2017 | До 01.01.2017 | До 01.01.2018 | До 01.01.2019 |
| 8 | «Предоставление в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков из состава земель государственная собственность на которые не разграничена и находящихся в муниципальной собственности на территории Сергиевского сельского поселения поселения без проведения торгов» | Администрация Сргиевского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области | До 01.01.20016 | До 01.01.2017 | До 01.01.2017 | До 01.01.2018 | До 01.01.2019 |
| 9 | «Предоставление земельных участков по результатам торгов» | Администраия Сергиевского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области | До 01.01.20016 | До 01.01.2017 | До 01.01.2017 | До 01.01.2018 | До 01.01.2019 |
| 10 | «Предоставление земельных участков по результатам торгов» | Администрация Сергиевского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области | До 01.01.20016 | До 01.01.2017 | До 01.01.2017 | До 01.01.2018 | До 01.01.2019 |
| 11 | «Библиотечное обслуживание населения Сергиевского сельского поселения» | Администрация Сергиевского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области | До 01.01.20016 | До 01.01.2017 | До 01.01.2017 | До 01.01.2018 | До 01.01.2019 |
| 12 | Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Сергиевского сельского поселения. | Администрация Сергиевского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области | До 01.01.20016 | До 01.01.2017 | До 01.01.2017 | До 01.01.2018 | До 01.01.2019 |
| 13 | Предоставление гражданам в собственность бесплатно в земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для индивидуального строительства | Администрация Сергиевского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области | До 01.01.20016 | До 01.01.2017 | До 01.01.2017 | До 01.01.2018 | До 01.01.2019 |
| 14 | Предоствление в собственность бесплатно гражданам имеющих трех и более детей, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для индивидуального строительства | Администрация Сергиевского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области | До 01.01.20016 | До 01.01.2017 | До 01.01.2017 | До 01.01.2018 | До 01.01.2019 |